招 标 书

项目名称：青岛理工大学黄岛新校区地界围墙工程

项目编号：QLGZB2007-45

青岛理工大学招标办公室

二零零七年十二月

一、综合说明

1、工程名称：青岛理工大学黄岛新校区地界围墙工程。

2、工程地点：青岛理工大学黄岛新校区（开发区嘉陵江路）。

3、招标范围：地界围墙工程。

4、承包方式：包工包料。

5、工期要求：2008年1月8日—2008年1月30日。

6、招标文件发售时间：2008年1月5日前。

7、招标文件售价：人民币200元，售后不退。

8、勘察现场及答疑时间、地点：2008年1月6日上午10：00，地点：青岛理工大学黄岛新校区。联系人：耿殿国  电话：85071162。

9、投标截止时间：2008年1月8日下午15：00时。

10、开标时间：同投标截止时间。

11、开标地点 青岛理工大学四方校区图书科技楼1316房间。

12、联系电话：85071108  传真：85071100。

二、投标人须知

1、投标人必须具有建筑及市政工程施工资质贰级以上（含贰级）。

2、投标人所提供的有关证明文件必须是原件，真实可靠。

3、中标后未经招标人同意，不得以任何形式和理由进行合同转让。

4、开标时请各投标人将有关资信证明材料原件携带齐全，以备查验。

三、投标文件

1、投标文件应加盖企业公章及法定代表人或委托代理人印鉴，投标文件中的修改应加盖投标单位公章。

2、标书形式：标书使用A4复印纸或同等大小纸张。标书正本一份，副本四份。

3、标书主要内容：

3.1投标函；

3.2投标报价

3.3工期承诺及施工组织措施；质量保证措施、让利、服务措施；

3.4资格、资质证明文件；营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、法人授权委托书原件、施工资质证书副本复印件、其他认为应当提交的由行政主管部门颁发的资质证明。

3.5提供近期相似规模工程业绩至少3项（青岛市）。

4、出现下列情况之一者视为废标：

4.1违反有关法律、法规、规章规定的；

4.2应提供而未提供有关证明、证书原件或证明、证书涂改、转让的；

4.3提供虚假资料的；

4.4投标截止日期后报送标书的。

4.5标书未加盖企业和法人印鉴的。

四、投标报价

1、报价依据：工程量按甲方提供的施工图提出每一单元的工程量清单（含墙体一个标准段和砖柱一个）；投标单位选用的主材按招标要求需带样品，按照要求封存中标单位提供的样品。

2、报价内容：单价、工程总造价。

3、报价形式：固定单价（按照一个标准单元计算综合单价，折算成延长米单价）。

五、投标保证金

1、数额：人民币壹万元。

2、交纳时间：2008年1月8日下午14：30时前。

缴纳地点：青岛理工大学四方校区招标办公室（图书科技楼1301房间）。

3、未能及时交纳投标保证金，取消投标资格。开标后，未中标者在宣布拟中标人后无息返还保证金。

4、中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，在合同履行完毕后一个月内无息返还，如果不履行合同保证金不返还。

六、评标标准：本次招标采用综合评标法，进行竞争性谈判。

七、合同主要条款

1、质量与验收：执行国家、省、市现行的规范及标准。

2、违约索赔：质量必须达到规范要求，由于乙方的质量原因给招标人造成损失的，中标人除赔偿招标人损失外，并支付合同总价款的5%的违约金。

3、付款条款：工程竣工验收后，经审计后，1个月内付至审定结算额的95%，余款5%，保修期满后一个月付清。

## 附件1：投标函

投    标    函

致青岛理工大学 ：

我们根据招标编号                招标文件的要求，经研究（被授权代表姓名）               （职务）                被正式授权并代表投标人（名称、地址）                    提交以下投标文件正本一份、副本四份。投标文件排列顺序如下：

（1）投标函（附件1）

（2）报价函（附件2）

（3）工期承诺及施工组织措施

（4）按招标文件中的要求和格式所提供的其他全部资料。

（5）投标人认为需要提交的其他材料（如彩页等）

（6）资格证明文件，并按顺序如下：投标人营业执照复印件（需在复印件上注明与原件一致字样，并加盖本企业公章）、法定代表人授权书（附件3）、法定代表人身份证复印件及被授权代表身份证复印件、企业资质证书、企业税务登记证复印件、企业组织机构代码证复印件

据此，被授权代表宣布同意如下：

  - 如果我们的投标文件被接受，投标人将愿意按招标文件中的规定要求履行全部责任和义务。

  - 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

  - 投标文件自递交文件之日起有效期为      个工作日。

  - 我方愿意执行国家规定的收费标准，同意按照招标文件规定的时间向招标人提交保证金。

  - 我方愿意遵守国家有关规定的招标文件中的收费标准。

  - 该投标文件在谈判全过程中保持有效。

  - 我们认为你们有权决定成交人，完全理解并支持此次招标活动不一定以最低价中标的原则。

投标人：（单位全称并盖公章）

法定代表或其授权代理人：（签字）

公司地址：

邮    编：

电    话：

传    真：

日    期：

附件2

报 价 函（格式）

项目编号：

投标单位（公章）：

| 工程量 （单位：米） | 单价 （按照一个标准单元计算综合单价，折算成延长米单价，单位：元/米） | 总价 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1760 |  |  |  |

法定代表人或授权人签字：

年   月   日

附件3

法定代表人授权书

青岛理工大学 ：

兹委派姓名，代表报价单位名称，法定地址：详细地址，法定代表人姓名，参加贵方招标文件编号为           的竞争性谈判采购活动，并授权其全权代表我方办理本次谈判、签约的相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

本授权书有效期为    年   月   日至     年    月   日。

在我方未发出撤销授权书的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权人签名：                                     授权人签名：

职        务：                                     职      务：

身份证号码：                                       身份证号码：

投标人：公章

2008年     月     日